Wykupy gruntów

Grunty pod boisko nabyto w 2002r  od pana Ryszarda Znanieckiego z Pluskowęs – całkowity koszt łącznie z obsługą geodezyjną wyniósł – 18. 508,18 zł

Grunty pod drogę dojazdową do Orlika nabyto w 2012r od państwa Kwiatkowskich z Nowej Chełmży – całkowity koszt z obsługą geodezyjną wyniósł – 7. 080,71 zł

Razem grunty pod ORLIKA kosztowały  – 25. 588,89 zł

Realizacja

Orlik

Okres realizacji – 29.04.2012 – 12.11.2012r

Wykonawca – MURABET z Golubia Dobrzynia

Wartość – 1.163. 294, 28 zł

Droga dojazdowa

Okres realizacji – marzec – kwiecień 2013 r.

Wykonawca – firma „BIOS” z Chełmży

Wartość – 39. 544,50 zł

Oświetlenie terenu

Okres realizacji – kwiecień 2013 r.

Wykonawca – systemem gospodarczy – Brygada Urzędu Gminy Chełmża

Koszt – 8. 620,00 zł

Razem budowa orlika wraz z dojazdem – 1. 211. 458,78 zł

Grunty                                                     -      25. 588,89 zł

CAŁKOWITY KOSZT: BUDOWA ORLIKA Z GRUNTAMI  -  1. 237. 047,67 zł.

Kompleks boisk sportowych w Pluskowęsach powstał w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” zakładającego budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Nowo oddany w użytkowanie  obiekt ma zachęcić nas mieszkańców gminy do aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Inwestycja współfinansowana była przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Samorząd Gminy Chełmża.